# Приложение № 5

к Договору подряда

на выполнение полного комплекса работ

№ ________ от «___» _____________ 2024 г.

# ОТЧЕТНОСТЬ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан передавать Заказчику не позднее 20-го числа месяца, в котором согласно соответствующего Графика (Приложения № 2, № 2.1. к настоящему Договору) предусмотрено выполнение очередного этапа работ, отчетность о ходе исполнения обязательств по настоящему договору.

Каждый Отчет представляется на бумажном носителе в двух (2) экземплярах и в электронном формате PDF.

Каждый отчет должен полностью охватывать отчетный период времени и включать:

  - Фотографии и описание хода выполнения работ, включая проектирование, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы;

  - Графики и таблицы, отражающие фактическое состояние Проектной (Рабочей) документации, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ;

  - Графики поставки основного оборудования и материалов;

  - Сравнение фактического и планового хода выполнения работ (в виде линейного графика).

  - Описание обстоятельств, которые влияют на ход выполнения, качество или стоимость работ и меры для устранения таких обстоятельств;

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор АО «Синтез Групп» | ПОДРЯДЧИК _________________________ _________________________ |
| --- | --- |
| _________________ /В.Ю. Кондратюк/ м.п. | _________________/______________/ м.п. |